# BELBOT - Гарантиран четвърти играч на белот

# Описание

Този проект представлява бот, който ще може да играе белот, когато няма достатъчно хора за игра. За целта той приема карти, които разчита и може да играе, като следи и вече изиграните карти от другите играчи. Целевата аудитория на проекта са трима или по-малко човека, които желаят да играят белот, но не намират достатъчно хора. Проектът може и да се разшири и да се превърне в универсален бот за игри с карти.

# Функционалност

Главните функции на проекта са:

- Приемане на карти

- Разчитане на карти

- Обявяване на коз

- Следене на чуждите карти

- Отговаряне на чуждите карти

- Хващане на комбинации от карти (терца, белот и т.н.)

- Приемане на точки за рунда

Главният проблем, който решава е това, че прави осъществяването на игра на белот с трима (или по-малко) играчи възможно, като се запазва социалният елемент на играенето с физически карти на място.

# Използван хардуер

Използват се следните компоненти за проекта:

- Raspberry pi 5

- Usb camera

- Stepper motor

- Servo motor

- LCD 2004

- Through hole бутони

Всички компоненти могат да се намерят в aliexpress на конкурентни цени.

# Схематика

# Планиране на проекта

Изпълнението на проекта изисква последователното изпълнение на следните стъпки:

- Закупуване на частите (1 седмица)

- Адаптацията на вече създаден алгоритъм за игра на белот срещу “ai” (2-5 дни)

- Трениране на модел за разпознаване на картите (2 дни)

- Проектиране на печатна платка (3 дни)

- Моделиране и принтиране на шаси за хардуера (3-4 дни)

- Сглобяване на проекта (1 ден)

- Тестване (3-6 дни)

# Ранен прототип

Прототипът включва системата за следене на играните карти, както и тези на бота, системата за “изхвърляне” на карти на масата и приемане на допълнителна информация с помощта на бутоните и LCD екрана.